# ПРИЛОЖЕНИЕ №

# к Контракту № _____ от ___________20____

# График передачи документации Заказчиком Подрядчику
для производства работ

по лоту №

| № п/п | Наименование документации | Дата передачи |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технические условия ОСТ (Технического заказчика) на подключение временных зданий и сооружений к инженерно-техническим коммуникациям (при необходимости подключения) | Не позднее 5 рабочих дней после получения заявки на подключение от подрядной организации |
| 2 | Акт приемки геодезической разбивочной основы для строительства (с приложениями) | При выдаче акта допуска подрядной организации к производству работ, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала работ |
| 3 | Акт готовности и передачи объекта для производства работ (с приложениями) | При выдаче акта допуска подрядной организации к производству работ, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала работ |
| 4 | Разрешение на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода | При выдаче акта допуска подрядной организации к производству работ, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала работ |
| 5 | Разрешение на производство работ в охранной зоне линий и сооружений связи | При выдаче акта допуска подрядной организации к производству работ, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала работ |
| 6 | Ордер на право производства работ в охранной зоне инженерных коммуникаций | При выдаче акта допуска подрядной организации к производству работ, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала работ |
| 7 | Акт допуска подрядной организации к производству работ | Не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала работ |
| 8 | Совместный приказ о назначении лиц, ответственных за проведение работ по нарядам-допускам (при проведении огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах ОСТ) | Не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала работ в соответствии с требованиями |
| 9 | Документы об отводе земельных участков (копия) |  |
| 10 | Схема маршрута движения техники к месту производства работ (при передвижении техники в охранной зоне нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, инженерных коммуникаций ОСТ) | Не позднее, чем за 1 рабочий день до начала работ |
| 11 | Приказ филиала ОСТ о назначении лица, ответственного за контроль при производстве работ (при производстве работ на принятых в эксплуатацию объектах ОСТ или в охранных зонах нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и инженерных коммуникаций ОСТ) | Не позднее, чем за 1 рабочий день до начала работ |

- ОР-13.100.00-КТН-030-12 «Порядок допуска подрядных организаций к производству работ по строительству, техническому перевооружению, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, ремонтно-эксплуатационным нуждам объектов ОАО «АК «Транснефть».

| От ЗАКАЗЧИКА: | От ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| ______________________ | ______________________ |
| М.П. | М.П. |