# ПРИЛОЖЕНИЕ №

к Контракту № _____ от _______20__

# СОГЛАШЕНИЕ

# о предоставлении доступа к электрическим сетям в целях проведения Работ на Объекте

______________________________ (указывается полное наименование организации системы «Транснефть»), в лице генерального директора _______________________ (Ф.И.О.), действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны, и

______________________________ (указывается полное наименование подрядной организации), в лице Генерального директора ______________________ (Ф.И.О.), действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», с другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ»,

заключили настоящее Соглашение в соответствии с пунктом 35.16 Контракта № ________ от «____» _______________ г. (далее – Контракт) на выполнение строительно-монтажных работ 
по Объекту: _______________________________________ (далее – Объект) о нижеследующем:

- Определение и толкование терминов

  - Точка доступа к сетям электроснабжения (Точка доступа) – место предоставления Заказчиком (Инвестором), при наличии таких указаний в Рабочей документации, доступа к сетям электроснабжения, собственником которых является Заказчик (Инвестор), для обеспечения электроэнергией Объекта в целях проведения Работ, расположенное на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств Подрядчика, которая определена в акте разграничения балансовой принадлежности электросетей, оборудованное необходимыми приборами учета электрической энергии, используемыми для учета расхода электрической энергии, использованной Подрядчиком в целях проведения Работ на Объекте.

  - Толкование иных терминов, приведенных в настоящем Соглашении, осуществляется исходя из их толкования, установленного статьей Контракта «Определение и толкование терминов».

- Общие положения

  - С целью выполнения Подрядчиком Работ на Объекте, Заказчик (Инвестор) предоставляет Подрядчику доступ к электрическим сетям в Точках доступа.

  - Заказчик (Инвестор) оформляет по форме Приложения А к настоящему Соглашению перечень Точек доступа, а также Акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей (электроустановок) и эксплуатационной ответственности Сторон по каждой предоставленной Точке доступа.

  - Учет электроэнергии, использованной Подрядчиком при проведении Работ, осуществляется с использованием приборов учета, поверенных в установленном порядке и внесенных в государственный реестр средств измерений.

  - Балансовая принадлежность приборов учета (собственник приборов учета) указывается в Приложении А.

  - Объем электрической энергии, фактически использованной при проведении Работ на Объекте за отчетный (расчетный) период, определяется на основании показаний приборов учета электрической энергии.

  - В случае неисправности, утраты или истечения срока межповерочного интервала прибора учета, определение объема потребления электрической энергии осуществляется на основании показаний контрольного прибора учета.

  - Размер контрактной цены по Контракту подлежит уменьшению на соответствующую сумму расходов, понесенных Заказчиком (Инвестором) на электроснабжение Объекта, 
в соответствии с порядком, определенным пунктом 4 настоящего Соглашения

- Обязанности Подрядчика.

Подрядчик обязуется:

  - Обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в ведении Подрядчика энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с использованием электроэнергии, в том числе в пределах выданных ему технических условий и правил эксплуатации.

  - Уведомить Заказчика о назначении или смене ответственного лица 
за эксплуатацию приборов учета (измерительных комплексов, систем учета), находящихся 
в границах балансовой принадлежности Подрядчика.

  - Обеспечить сохранность и целостность приборов учета (измерительных комплексов, систем учета), находящихся в границах балансовой принадлежности Подрядчика, а также пломб и (или) знаков визуального контроля.

  - В случае выхода из строя или утраты прибора учета, балансодержателем которого является Подрядчик, обеспечить его восстановление или замену в срок в срок не более 3 (трех) рабочих дней.

  - Незамедлительно сообщать Заказчику обо всех неисправностях оборудования, принадлежащего Заказчику, находящегося в помещении или на территории Подрядчика.

  - Обеспечить допуск Заказчика (Инвестора) к местам установки приборов учета электрической энергии.

- Порядок определения суммы расходов Заказчика и оформление учетной документации.

  - Объем использованной Подрядчиком электрической энергии при проведении Работ на Объекте определяется на основании оформляемого за каждый отчетный период (ежемесячно) Заказчиком (Инвестором) и Подрядчиком «Акта учета электрической энергии, использованной при проведении Работ на Объекте на электроснабжение Объекта» по форме Приложения В к настоящему Соглашению.

  - Сумма расходов Заказчика на обеспечение Объекта электроэнергией определяется в соответствии с Приложением Б к настоящему Соглашению «Методика расчета расходов Заказчика на обеспечение Объекта электроэнергией для проведения Работ» исходя из объема использованной электрической энергии при проведении Подрядчиком Работ на Объекте и указывается Заказчиком в «Расчете расходов Заказчика на обеспечение Объекта электроэнергией при проведении Работ» по форме Приложения Г к настоящему Соглашению.

  - На основании оформленного Заказчиком (Инвестором) «Расчета расходов Заказчика на обеспечение Объекта электроэнергией при проведении Работ» по форме Приложения Г к настоящему Соглашению, сумма расходов Заказчика по приобретению электроэнергии в целях проведения Работ на Объекте указывается Подрядчиком в «Акте о приемке выполненных работ» (форма КС-2, Приложение 39 к Контракту) и «Журнале учета выполненных работ» (форма КС-6а, Приложение 16 к Контракту) за каждый отчетный период (ежемесячно) по строке «Уменьшение Контрактной цены на сумму расходов Заказчика на обеспечение Объекта электроэнергией для проведения Работ».

  - Приемка Заказчиком выполненных по Контракту Работ на Объекте за отчетный период осуществляется только при условии оформления Подрядчиком КС-2 и КС-6а в порядке, установленном в пункте 4.3 настоящего Соглашения.

  - В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами «Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией» (КС-14, Приложение 36 к Контракту) или «Акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта» (Ф-36, Приложение 46 к Контракту) Стороны заключают Дополнительное соглашение к Контракту, в котором уменьшают контрактную цену на сумму ранее учтенных (с отрицательным значением) в «Журнале учета выполненных работ» (форма КС-6а, Приложение 16 к Контракту) расходов Заказчика на обеспечение Объекта электроэнергией для проведения Работ, путем внесения соответствующих сумм (с отрицательным значением) в Приложение 1 к Контракту «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования» по строке «Уменьшение Контрактной цены на сумму расходов Заказчика на обеспечение Объекта электроэнергией для проведения Работ».

В случае последующего обеспечения Объекта электроэнергией от электрических сетей Заказчика (Инвестора) в период выполнения Сезонных и прочих Работ после ввода Объекта 
в эксплуатацию, Стороны в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с Даты завершения Сезонных и прочих Работ заключают соответствующее Дополнительное соглашение к Контракту, предусматривающее соответствующее уменьшение контрактной цены по Контракту на сумму расходов Заказчика на приобретение электроэнергии для обеспечения проведения Работ на Объекте в отношении Сезонных и прочих Работ с соответствующим изменением в Приложении 1 к Контракту «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования» по строке «Уменьшение Контрактной цены на сумму расходов Заказчика на обеспечение Объекта электроэнергией для проведения Работ».

- Ответственность Подрядчика

Заказчик вправе предъявить Подрядчику штраф в размере 200 000 (двести тысяч) рублей за каждый выявленный Заказчиком (Инвестором) факт отсутствия исправных приборов учета электроэнергии, используемой при проведении Работ на Объекте.

- Заключительные положения

  - Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Контракта.

  - Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении настоящего Соглашения, урегулируются в порядке, установленном Контрактом.

  - Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются следующие документы:

- Перечень точек доступа и средств учета электрической энергии.

- Методика расчета расходов Заказчика на обеспечение Объекта электроэнергией для проведения Работ.

- Акт учета электрической энергии, использованной при проведении Работ на Объекте на электроснабжение Объекта.

- Расчет расходов Заказчика на обеспечение Объекта электроэнергией при проведении Работ.

Подписи сторон:

| ПОДРЯДЧИК |  | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- | --- |
|  | / / |  |  | / / |

С бланком типовой формы ознакомлен

_________________/                    /

М.П.

# Footnotes

Сумма расходов на электроснабжение Объекта учитывается в формах КС-6а и КС-2 по строке «Уменьшение контрактной цены на сумму расходов Заказчика на электроснабжение Объекта» с отрицательным значением, уменьшая, тем самым, общую стоимость выполненных Работ по Контракту.